бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области

« Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Выполнил студент

Группы ИС-22

Разумов Илья Валентинович

Преподаватель:

Ватагина Анна Николаевна

г. Череповец

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1	4

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2	5

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3	6

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4	12

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5	13

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6	14

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8	15

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9	17

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10	18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20

ВВЕДЕНИЕ

Практические работы посвящены изучению и отработке этапов внедрения информационной системы в организации. В ходе выполнения заданий рассматриваются вопросы разработки технического задания, планирования технического и программного обеспечения, расширения функциональных возможностей системы, а также обеспечения информационной безопасности и качества функционирования.

Цель:

Формирование практических навыков проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем, а также понимание взаимосвязи между техническими, программными и организационными аспектами автоматизации.

В рамках практических работ последовательно рассмотрены этапы внедрения информационной системы: от разработки технического задания и определения необходимого оборудования до подготовки эксплуатационной документации, настройки политики безопасности и выполнения тестирования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

Схема структуры предприятия

В детективном агентстве «Светлана» функционируют следующие подразделения:

- Оперативный отдел – выполняет детективные расследования, сбор информации, взаимодействие с клиентами по текущим делам.

- Отдел по работе с клиентами – осуществляет прием клиентов, регистрацию заявок, оформление договоров, передачу информации в оперативный и аналитический отделы.

- Юридический отдел – предоставляет юридические консультации, готовит правовые документы, сопровождает дела с юридической точки зрения.

- Отдел аналитики информации – обрабатывает и анализирует данные, формирует аналитические отчеты, поддерживает базы данных и ИТ-инфраструктуру.

- Бухгалтерский отдел – ведет финансовый учет, формирует счета, квитанции, отчеты о доходах и расходах.

- Руководство агентства – осуществляет управление деятельностью организации и принимает управленческие решения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 42

Схема автоматизации предприятия

Для работы сотрудников используются автоматизированные рабочие места (АРМ), включающие:

- персональные компьютеры;

- мониторы, клавиатуры, мыши;

- операционные системы (Windows);

- прикладное программное обеспечение (офисные пакеты, специализированные программы);

- подключение к локальной сети и серверу базы данных;

- сетевое оборудование (маршрутизаторы, кабельная система);

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Техническое задание

1. Общие сведения

Наименование системы: Информационная система автоматизации деятельности детективного агентства «Светлана».

Основание для разработки: Практическая работа по дисциплине «Внедрение информационных систем».

Заказчик: Детективное агентство «Светлана».

Разработчик: Разумов Илья Валентинович.

Сроки выполнения: 42 дня.

2. Назначение и цели системы

Назначение системы: автоматизация процессов учета клиентов, дел, финансовых операций, аналитической обработки информации и взаимодействия между подразделениями агентства.

Цели системы:

- повышение эффективности работы сотрудников;

- сокращение времени обработки дел и подготовки отчетности;

- повышение точности учета данных;

- обеспечение централизованного хранения и защиты информации.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1 Организационная структура агентства

В детективном агентстве «Светлана» функционируют следующие подразделения:

- Оперативный отдел – выполняет детективные расследования, сбор информации, взаимодействие с клиентами по текущим делам.

- Отдел по работе с клиентами – осуществляет прием клиентов, регистрацию заявок, оформление договоров, передачу информации в оперативный и аналитический отделы.

- Юридический отдел – предоставляет юридические консультации, готовит правовые документы, сопровождает дела с юридической точки зрения.

- Отдел аналитики информации – обрабатывает и анализирует данные, формирует аналитические отчеты, поддерживает базы данных и ИТ-инфраструктуру.

- Бухгалтерский отдел – ведет финансовый учет, формирует счета, квитанции, отчеты о доходах и расходах.

- Руководство агентства – осуществляет управление деятельностью организации и принимает управленческие решения.

3.2 Технические средства объектов автоматизации

Для работы сотрудников используются автоматизированные рабочие места (АРМ), включающие:

- персональные компьютеры;

- мониторы, клавиатуры, мыши;

- операционные системы (Windows);

- прикладное программное обеспечение (офисные пакеты, специализированные программы);

- подключение к локальной сети и серверу базы данных;

- сетевое оборудование (маршрутизаторы, кабельная система);

3.3 Информационные объекты автоматизации

Автоматизации подлежат следующие информационные объекты:

- данные о клиентах (ФИО, контакты, договоры);

- информация о делах и расследованиях;

- аналитические отчеты и справки;

- финансовые документы (счета, квитанции, отчеты о затратах);

- юридические документы и заключения;

- учет сотрудников и распределение задач.

4. Требования к системе

Система должна обеспечивать:

- многопользовательский доступ с разграничением прав;

- защиту конфиденциальных данных;

- ведение единой базы данных;

- формирование отчетов;

- резервное копирование информации.

Таблица расходов на закупку оборудования

| № | Наименование оборудования / ПО | Количество | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер (АРМ) | 6 | 60 000 | 360 000 |
| 2 | Монитор | 6 | 15 000 | 90 000 |
| 3 | Клавиатура | 6 | 1 500 | 9 000 |
| 4 | Мышь | 6 | 1 000 | 6 000 |
| 5 | Операционная система (клиентская) | 6 | 15 000 | 90 000 |
| 6 | Прикладное программное обеспечение | 6 | 12 000 | 72 000 |
| 7 | Кабели питания для АРМ | 6 | 507 | 3 042 |
| 8 | Кабели передачи данных внутри АРМ | 6 | 700 | 4 200 |
| 9 | Сетевые кабели (АРМ – коммутатор) | 6 | 1 000 | 6 000 |
| 10 | Система стороннего монтирования (АРМ) | 6 | 3 000 | 18 000 |
| 11 | Сервер | 1 | 220 000 | 220 000 |
| 12 | Операционная система (серверная) | 1 | 60 000 | 60 000 |
| 13 | Кабель питания для сервера | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 14 | Сетевой кабель для сервера | 1 | 1 500 | 1 500 |
| 15 | Система стороннего монтирования (сервер) | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 16 | Роутер | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 17 | Локальная вычислительная сеть (коммутатор) | 1 | 25 000 | 25 000 |
|  | Итого: |  |  | 990 742 |

5. Состав работ по созданию и внедрению системы

5.1 Предпроектное обследование

- анализ деятельности детективного агентства;

- изучение бизнес-процессов подразделений;

- выявление требований пользователей к системе;

- разработка концепции автоматизации.

5.2 Техническое проектирование

- разработка архитектуры информационной системы;

- проектирование базы данных (структура таблиц, связи, атрибуты);

- разработка схем взаимодействия подразделений и потоков информации;

- определение требований к программным и техническим средствам.

5.3 Разработка системы

- создание программного обеспечения (модули учета клиентов, дел, финансов, аналитики);

- настройка серверного программного обеспечения и СУБД;

- разработка пользовательских интерфейсов;

5.4 Тестирование

- функциональное тестирование модулей системы;

- интеграционное тестирование взаимодействия подсистем;

- нагрузочное тестирование;

- исправление выявленных ошибок.

5.5 Внедрение

- установка программного обеспечения на сервер и АРМ;

- настройка локальной сети и подключение пользователей;

- перенос (миграция) существующих данных в систему;

- опытная эксплуатация.

5.6 Обучение персонала

- разработка учебных материалов;

- проведение инструктажей и обучения сотрудников;

- подготовка администраторов системы.

5.7 Сопровождение и развитие

- техническая поддержка пользователей;

- обновление программного обеспечения;

- доработка системы по требованиям заказчика.

6. Порядок контроля и приемки

Контроль выполнения работ осуществляется поэтапно. Приемка системы производится комиссией заказчика на основании результатов тестирования и опытной эксплуатации.

7. Подготовка к вводу системы в эксплуатацию

Проводится установка оборудования, настройка программного обеспечения, обучение персонала и заполнение начальных данных.

8. Документация

В состав документации входят:

- техническое задание;

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- эксплуатационная документация.

9. Источники разработки

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- учебные материалы по дисциплине «Внедрение ИС»;

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

Разработка и оформление предложений по расширению функциональности информационной системы

1. Модуль управления пользователями и ролями

Реализация осуществляется путем внедрения ролевой модели доступа. Для каждого пользователя создается учетная запись, которой назначается роль (оператор, администратор, руководитель). Права доступа настраиваются на уровне функций и данных системы.

2. Модуль электронного документооборота

Функция реализуется за счет внедрения модуля создания, хранения и согласования электронных документов. Документы сохраняются в централизованной базе данных сервера с возможностью поиска и версионирования.

3. Модуль отчетности и аналитики

Реализация предполагает автоматическое формирование отчетов по заданным шаблонам. Отчеты формируются на основе данных из базы и могут экспортироваться в форматы PDF и Excel.

4. Модуль резервного копирования данных

Для реализации функции на сервере настраивается автоматическое резервное копирование базы данных и файлов системы по расписанию с сохранением копий на отдельный носитель или сетевое хранилище.

5. Модуль журналирования и аудита действий пользователей

Функция реализуется путем ведения журналов событий, фиксирующих входы в систему, изменения данных и ошибки. Журналы хранятся на сервере и доступны администратору для анализа.

6. Интеграция с офисными приложениями

Реализация заключается в настройке экспорта и импорта данных между информационной системой и офисными приложениями (текстовые редакторы, электронные таблицы), что упрощает работу пользователей.

7. Расширение серверного оборудования

Для повышения производительности предлагается модернизация сервера за счет увеличения объема оперативной памяти и дискового пространства. Реализация осуществляется путем установки дополнительных аппаратных компонентов.

8. Модуль удаленного доступа

Реализация функции предполагает настройку защищенного удаленного подключения к системе через VPN, что позволит работать с ИС вне локальной сети при соблюдении требований безопасности.

9. Модуль уведомлений пользователей

Функция реализуется за счет автоматической отправки уведомлений пользователям о событиях системы (изменения статусов, ошибки, напоминания) через внутренние сообщения или электронную почту.

10. Модуль мониторинга состояния системы

Реализация заключается во внедрении средств мониторинга, позволяющих отслеживать загрузку сервера, состояние сети и работоспособность сервисов, с оповещением администратора при возникновении сбоев.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5

Разработка перечня обучающей документации на информационную систему

Для обеспечения корректной эксплуатации и эффективного использования информационной системы разрабатывается следующий перечень обучающей документации:

- Руководство пользователя информационной системы.

- Руководство оператора информационной системы.

- Руководство администратора информационной системы.

- Инструкция по установке и первоначальной настройке системы.

- Инструкция по работе с базой данных.

- Инструкция по резервному копированию и восстановлению данных.

- Инструкция по управлению учетными записями и правами доступа.

- Инструкция по обеспечению информационной безопасности.

- Учебное пособие для первичного обучения пользователей.

- Методические материалы по типовым ошибкам и способам их устранения.

- Программа обучения пользователей информационной системы.

- Контрольно-оценочные материалы для проверки знаний пользователей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6

Разработка руководства оператора информационной системы

Общие положения

Назначение оператора:

Оператор информационной системы обеспечивает ввод, обработку и корректировку данных, а также контроль правильности выполнения операций в системе.

Условия начала работы:

Перед началом работы оператор должен:

- быть зарегистрирован в системе;

- иметь учетную запись и права доступа;

- убедиться в исправности автоматизированного рабочего места и наличии подключения к локальной сети.

Порядок входа в систему:

Для начала работы оператор выполняет запуск информационной системы и вводит индивидуальные учетные данные (логин и пароль). После успешной авторизации оператор получает доступ к функциям, предусмотренным его ролью.

Основные функции оператора:

В процессе работы оператор выполняет следующие действия:

- ввод и редактирование данных;

- просмотр и поиск информации;

- формирование отчетов в рамках предоставленных прав;

- контроль корректности введенных данных;

- сохранение результатов работы.

Работа с данными:

Оператор осуществляет ввод данных через экранные формы системы. При обнаружении ошибок данные подлежат корректировке в соответствии с установленными правилами.

Действия при возникновении ошибок

При появлении сообщений об ошибках оператор обязан:

- зафиксировать суть ошибки;

- повторить операцию при необходимости;

- при невозможности устранения ошибки обратиться к администратору системы.

Завершение работы:

По окончании работы оператор обязан сохранить все внесенные данные, корректно выйти из системы и завершить сеанс работы.

Ответственность оператора

Оператор несет ответственность за достоверность вводимых данных, сохранность учетных данных и соблюдение требований информационной безопасности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8

Настройка политики безопасности информационной системы

В рамках настройки политики безопасности выполняются следующие мероприятия:

- Разграничение прав доступа пользователей

Для каждого пользователя определяется роль, в соответствии с которой устанавливаются права на просмотр, ввод, изменение и удаление данных. Доступ к административным функциям предоставляется только уполномоченным лицам.

- Использование учетных записей и паролей

Все пользователи работают в системе под индивидуальными учетными записями. Пароли должны соответствовать требованиям сложности и периодически изменяться.

- Ограничение доступа к серверу

Доступ к серверному оборудованию и серверной части информационной системы разрешается только администратору. Физический доступ к серверу ограничивается.

- Защита сетевых соединений

Обмен данными между рабочими станциями и сервером осуществляется только через локальную сеть. Используются сетевые настройки, предотвращающие несанкционированные подключения.

- Антивирусная защита

На сервере и автоматизированных рабочих местах устанавливается антивирусное программное обеспечение с регулярным обновлением баз.

- Резервное копирование данных

Настраивается регулярное резервное копирование данных информационной системы с возможностью восстановления информации при сбоях или потере данных.

- Обновление программного обеспечения

Операционные системы и прикладное программное обеспечение регулярно обновляются для устранения уязвимостей и повышения уровня защиты.

- Завершение сеансов работы

После окончания работы пользователи обязаны корректно завершать сеанс и выходить из системы для предотвращения несанкционированного доступа.

Реализация указанных мер обеспечивает базовый уровень информационной безопасности и соответствует требованиям эксплуатации информационной системы в организации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9

Выполнение задач тестирования в процессе внедрения информационной системы

В процессе внедрения ИС выполняются следующие задачи тестирования:

- Проверка установки и запуска системы

Осуществляется контроль корректности установки серверной и клиентской частей системы, проверяется возможность запуска системы на всех автоматизированных рабочих местах.

- Тестирование подключения к локальной сети

Проверяется устойчивость соединения между сервером и рабочими станциями, а также корректность передачи данных по локальной сети.

- Проверка работы пользовательских учетных записей

Выполняется тестирование входа в систему под учетными записями различных ролей с целью проверки разграничения прав доступа.

- Тестирование функциональных возможностей системы

Проверяется корректность выполнения основных операций: ввод, редактирование, удаление и поиск данных, формирование отчетов.

- Проверка обработки ошибок

Оценивается реакция системы на некорректные действия пользователя и возникновение ошибок, корректность отображения сообщений.

- Тестирование резервного копирования и восстановления данных

Проверяется создание резервных копий и возможность восстановления данных без потери информации.

- Тестирование безопасности

Осуществляется проверка защиты данных, невозможности несанкционированного доступа и корректности завершения пользовательских сеансов.

- Проверка производительности системы

Оценивается скорость работы системы при одновременной работе нескольких пользователей.

- Опытная эксплуатация

Система используется в тестовом режиме в течение установленного периода для выявления скрытых ошибок и недочетов.

- Оформление результатов тестирования

По итогам тестирования составляется отчет с перечнем выявленных ошибок и рекомендациями по их устранению.

Проведение указанных задач тестирования подтверждает готовность информационной системы к вводу в промышленную эксплуатацию.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10

Выполнение задач тестирования в процессе внедрения информационной системы

В ходе внедрения информационной системы выполняются следующие задачи тестирования:

- Подготовка тестовой среды

Осуществляется развертывание информационной системы на сервере и автоматизированных рабочих местах, настройка локальной сети и учетных записей пользователей.

- Проверка корректности функционирования оборудования

Проверяется работоспособность сервера, автоматизированных рабочих мест, сетевого оборудования и соединений.

- Тестирование программного обеспечения

Осуществляется проверка запуска операционной системы и прикладного программного обеспечения на сервере и рабочих станциях.

- Функциональное тестирование

Проверяется выполнение основных функций системы: ввод, обработка, хранение и поиск данных, формирование отчетной информации.

- Тестирование прав доступа

Проводится проверка разграничения прав пользователей в соответствии с назначенными ролями.

- Тестирование надежности и устойчивости работы

Оценивается стабильность функционирования системы при длительной работе и при одновременном подключении нескольких пользователей.

- Тестирование безопасности

Проверяется защита данных от несанкционированного доступа, корректность завершения пользовательских сеансов и соблюдение политики безопасности.

- Тестирование резервного копирования

Осуществляется проверка создания резервных копий и восстановления данных после имитации сбоев.

- Опытная эксплуатация системы

Информационная система используется в тестовом режиме для выявления возможных ошибок и недоработок.

- Оформление результатов тестирования

По итогам выполненных работ составляется отчет о тестировании с выводом о готовности информационной системы к промышленной

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения комплекса практических работ были рассмотрены и проработаны основные этапы внедрения информационной системы в организации.

Разработано техническое задание, определены требования к аппаратному и программному обеспечению, а также предложены варианты расширения функциональности информационной системы. Был сформирован перечень обучающей и эксплуатационной документации, разработано руководство оператора, определены меры по настройке политики безопасности и выполнены задачи тестирования в процессе внедрения.

Полученные результаты подтверждают, что комплексный подход к внедрению информационной системы обеспечивает повышение эффективности работы организации, улучшение качества обработки информации и снижение рисков, связанных с эксплуатацией и защитой данных